Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

(dále jen Smlouva)

uzavřené na  stavební práce v souladu s nabídkou dodavatele na realizaci veřejné zakázky vedené pod názvem „Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice“ dne 17.6.2016,(díle jen „smlouva“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:					Městská část Praha - Ďáblice

Oprávněný zástupce

objednatele:					Ing. Miloš Růžička, starosta

IČ:					00231266

Sídlo:					Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice

Bankovní spojení: 					501855998/0600

ID datové schránky zadavatele:     			dkvbw9b

Dále jen „Objednatel“

a

| Zhotovitel: | VW WACHAL a.s. |
| --- | --- |
| Oprávněný zástupce: | Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel |
| Zapsaný: | V OR vedeném KS v Brně, oddíl B složka 2976 |
| Právní forma: | Akciová společnost |
| IČ/DIČ: | 25567225/CZ25567225 |
| Sídlo/místo podnikání: | Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž |
| osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: | Dušan Gelien, na základě plné moci |
| bankovní spojení | ČS a.s. Kroměříž, č.ú. 1481817349/0800 ČSOB a.s. Kroměříž, č.ú. 174042489/0300 KB a.s. Kroměříž, č.ú. 27-1499300217/0100 |
| kontaktní údaje: telefon: 573 503 311, 333 e-mail: sekretariat@wachal.cz |  |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | Ing. Tomáš Pinďák, stavbyvedoucí |
| kontaktní údaje: telefon: 606 737 229 e-mail: pindak@wachal.cz |  |
| ID datové schránky: j89tauv |  |

Dále jen „Zhotovitel“

Povaha a potřebnost změny závazku ze smlouvy

Tento dodatek se uzavírá v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě dílčích změn, které jsou podrobněji specifikovány v přílohách č. 1 až 18 k tomuto dodatku a jejichž potřeba vznikla v průběhu dosavadní realizace díla.

# Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku jsou dílčí změny plnění předmětu smlouvy dle následujícího seznamu změnových listů:

ZL 03b - Vnitřní dveře – Změna

ZL 021 - Zemní práce - REVIZE v místě technologického kanálu

ZL 025 - Změny výplní otvorů - okna, dveře, světlíky

ZL 026 - Doplnění maleb

ZL 027 - Revize monolitických konstrukcí

ZL 028 - Silnoproud - Rekonstrukce osvětlení, vedeni 1.07

ZL 029 - Akustické/SDK konstrukce

ZL 030 - Revize R14 - Změna podlahy dvorany

ZL 031 - Revize R14 - Omítky přístavba

ZL 032 - Revize R14 - Výplně otvorů

ZL 033 - Revize RI4 – ZTI

ZL 034 - Revize Rl4 – VZT

ZL 036 - Teraco – Revize

ZL 037 - Revize R14 - Požární roleta

ZL 038 - Revize R14 – Silnoproud

- Dopady změn předmětu díla do ceny díla činí

| ZL č. | Název | CENA | CENA S DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 03b | - Vnitřní dveře – Změna | 220 736,16 | 267 090,75 |
| 021 | - Zemní práce - REVIZE v místě technologického kanálu | 119 260,95 | 144 305,75 |
| 025 | - Změny výplní otvorů - okna, dveře, světlíky | 249 787,61 | 302 243,01 |
| 026 | - Doplnění maleb | 256 533,86 | 310 405,97 |
| 027 | - Revize monolitických konstrukcí | 349 783,76 | 423 238,35 |
| 028 | - Silnoproud - Rekonstrukce osvětlení, vedeni 1.07 | 250 494,65 | 303 098,53 |
| 029 | - Akustické/SDK konstrukce | 890 891,65 | 1 077 978,90 |
| 030 | - Revize R14 - Změna podlahy dvorany | 811 869,68 | 982 362,32 |
| 031 | - Revize R14 - Omítky přístavba | 254 838,41 | 308 354,48 |
| 032 | - Revize R14 - Výplně otvorů | 380 311,86 | 460 177,35 |
| 033 | - Revize R14 – ZTI | 187 238,09 | 226 558,09 |
| 034 | - Revize R14 – VZT | 152 982,48 | 185 108,80 |
| 036 | - Teraco – Revize | 521 742,18 | 631 308,04 |
| 037 | - Revize R14 - Požární roleta | -299 016,95 | -361 810,51 |
| 038 | - Revize R14 – Silnoproud | 403 996,06 | 488 835,23 |
|  | Součet | 4 751 450,45 | 5 749 255,06 |

  - Celková cena díla po promítnutí dopadů tohoto dodatku činí:

48 686 557,43 Kč bez DPH,

slovy: „čtyřicetosmmilionůšestsetosmdesátšesttisícpětsetpadesátsedmkorunčtyřicettřihaléřůčeských“

tj.  58 910 734,50 Kč vč. 21% DPH,

slovy: „padesátosmmilionůdevětsetdesettisícsedmsettřicetčtyřikorunpadesáthaléřůčeských“

# 3.

# Doložka platnosti právního jednání

- Objednatel prohlašuje, že na jeho straně byly splněny všechny podmínky pro uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo, když podstatné náležitosti dodatku byly schváleny Radou Městské části Praha Ďáblice usnesením č. ……………………..………. ze dne ……………………………….

# 4.

Další a závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.

| V Praze Ďáblicích ........................ 2017 | V ………..…..………. dne ………….……….. 2017 |
| --- | --- |
| podpis: …………………………………………. | podpis: …………………………………………. |
| za Objednatele Ing. Miloš Růžička, starosta | za Zhotovitele Dušan Gelien |

Příloha č. 1 - Změnový list č. 03b

Příloha č. 2 - Změnový list č. 021

Příloha č. 3 - Změnový list č. 025

Příloha č. 4 - Změnový list č. 026

Příloha č. 5 - Změnový list č. 027

Příloha č. 6 - Změnový list č. 026

Příloha č. 7 - Změnový list č. 027

Příloha č. 8 - Změnový list č. 028

Příloha č. 9 - Změnový list č. 029

Příloha č. 10 - Změnový list č. 030

Příloha č. 11 - Změnový list č. 031

Příloha č. 12 - Změnový list č. 032

Příloha č. 13 - Změnový list č. 033

Příloha č. 14 - Změnový list č. 034

Příloha č. 15 - Změnový list č. 036

Příloha č. 16 - Změnový list č. 037

Příloha č. 17 - Změnový list č. 038

Příloha č. 18 – Komentář TDS ke změnovým listům