Městská část Praha-Ďáblice

Rada městské části

50. zasedání

dne 30.9. 2020

USNESENÍ č. 529/20/RMČ

k Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo - BUILDER CONSTRUCTIONS, s.r.o.

Rada po projednání

I. schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Služebna MP Ďáblice, Ďáblická 339/14, Praha 8 – rekonstrukce služebny“, č.067/2020 ze dne 30.6. 2020, se společností BUILDER CONSTRUCTIONS, s.r.o., Magistrů 168/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 04543181, jehož předmětem je změna termínu provedení díla, a to do 15.11 2020.

II. pověřuje

starostu uzavřením Dodatku č.1.

Ing. Jan Hrdlička	                 	                     Ing. Miloš Růžička

místostarosta               				       starosta